

**教育平台线上课程用户行为数据分析与展示系统**

**每日站立会议记录**

Wisdom Group开发小组

**2023年6月**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 教育平台线上课程用户行为数据分析与展示系统 | 项目负责人 | 唐天扬 |
| 站立会议时间 | 2023-6-28 | 记录人 | 刘嘉诚 |
| 实验室 | 启翔楼216 | 参会人员 | 项目组全体成员 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站立会议记录表 | | | | | |
| 项目进度 | 当日编码任务 | 困难 | 项目讨论发言 | 代码回顾 | 备注 |
| 1% | 寻找数据来源并定义数据分析内容 | 寻找数据来源并定义数据分析内容 | 成员把自己完成的任务展示进行讨论，方便大家知晓任务进度 | 无 | 一切正常 |
| 5% | 完成数据爬取 | 完成需求规格说明书，完成数据获取 | 成员把自己完成的任务展示进行讨论，方便大家知晓任务进度 | 回顾各个分任务的代码 | 一切正常 |
| 10% | 完成数据清洗 | 数据处理因原始数据集不统一比较困难，已解决 | 成员把自己完成的任务展示进行讨论，方便大家知晓任务进度 | 回顾各个分任务的代码 | 一切正常 |

一、每日报告

1. 上次开会后干了什么？

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 工作内容 |
| 唐天扬 | 后端数据分析算法设计 |
| 蔡周阳 | 整合团队任务 |
| 金骏喆 | 进行数据处理 |
| 刘嘉诚 | 进行数据处理 |
| 张 伦 | 后端数据存储设计 |
| 赵宇翔 | 进行数据处理 |
| 张烜华 | 进行数据处理 |
| 马婉荣 | 文档编写，协助各个组员 |
| 李 杰 | 后端整体设计 |
| 马弈尧 | 文档编写，协助各个组员 |

1. 每个负责的、正在做的任务还剩多少时间？

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作内容 | 预计截止时间 |
| 唐天扬 | 后端数据分析算法设计 | 2023-6-29 |
| 蔡周阳 | 整合团队任务 | 2023-6-29 |
| 金骏喆 | 进行数据处理 | 2023-6-29 |
| 刘嘉诚 | 进行数据处理，站立会议记录 | 2023-6-29 |
| 张 伦 | 后端数据存储设计 | 2023-6-29 |
| 赵宇翔 | 进行数据处理 | 2023-6-29 |
| 张烜华 | 进行数据处理 | 2023-6-29 |
| 马婉荣 | 文档编写，协助各个组员 | 2023-6-28 |
| 李 杰 | 后端整体设计 | 2023-6-29 |
| 马弈尧 | 文档编写，协助各个组员 | 2023-6-28 |

1. 下次开会之前都要做什么？

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 工作目标 |
| 唐天扬 | 后端数据分析算法整体设计 |
| 蔡周阳 | 整合团队任务 |
| 金骏喆 | 完成数据处理 |
| 刘嘉诚 | 完成数据处理，完成站立会议记录 |
| 张 伦 | 后端数据存储设计 |
| 赵宇翔 | 完成数据处理 |
| 张烜华 | 完成数据处理 |
| 马婉荣 | 文档编写 |
| 李 杰 | 后端任务一设计 |
| 马弈尧 | 文档编写 |

1. 工作是否被阻碍？

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 工作内容 |
| 唐天扬 | 无较大阻碍 |
| 蔡周阳 | 无较大阻碍 |
| 金骏喆 | 无较大阻碍 |
| 刘嘉诚 | 无较大阻碍 |
| 张 伦 | 无较大阻碍 |
| 赵宇翔 | 无较大阻碍 |
| 张烜华 | 无较大困难 |
| 马婉荣 | 无较大阻碍 |
| 李 杰 | 无较大阻碍 |
| 马弈尧 | 无较大阻碍 |